|  |  | 작성자 | 2019184030 조성원 2020182045 황수지 2020184009 김병현 | 팀명 | TUworld |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 13~14 | 기간 | 2025.05.20 ~ 2025.06.02 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한 일 | - 아이템 판매 동기화 - 인벤토리와 퀘스트 상태 DB 연동 - 퀘스트아이템 (문서, 열쇠) , Gs25 셀프 계산대, 스킬 애니메이션 추가 |  |  |  |  |
| 상세 수행내용 |  |  |  |  |  |
| 조성원 | - 안드로이드 14 애뮬레이터에서 실행 - 판매UI 및 판매 기능 - 플레이어 무기 장착 안할 때 애니메이션 교체 처리 |  |  |  |  |
| 황수지 | - 판매 동기화 - 서버에서 퀘스트 구조 설계 - 인벤토리와 퀘스트 상태 DB 연동 |  |  |  |  |
| 김병현 | - 퀘스트아이템 (문서, 열쇠) 제작 - Gs25 셀프 계산대 제작 - 티노 애니메이션 및 남자스킬 애니메이션 추가 - E동 계단 너비 수정 |  |  |  |  |

| 문제점 정리 | - 서버에서 길찾기 실패시 몬스터가 모여서 생성되는 버그 발생 - 더미클라 접속이 안됨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결 방안 |  |  |  |
| 다음 주차 | 15~16 | 다음 기간 | 2025.06.03 ~ 2025.06.16 |
| 다음주 할 일 | 조성원(클라) - 퀘스트 추가 , 사운드 이펙트 보강, 티노 애니메이션 리팩토링 황수지(서버) - 버그 수정 김병현(모델링) - 학교 주변 배경 만들기 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |