|  |  | 작성자 | 2019184030 조성원 2020182045 황수지 2020184009 김병현 | 팀명 | TUworld |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 18-19 | 기간 | 2025.06.24 ~ 2025.07.07 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한 일 | - 퀘스트 완성, 사운드 완성, 보스 완성, 모바일 성능 측정 및 배경 최적화 - 학교 외부 배경 만들기, 학교 내부 리모델링하기, 오류 수정 |  |  |  |  |
| 상세 수행내용 |  |  |  |  |  |
| 조성원 | 사운드 완성, 보스 완성, 모바일 성능 측정 및 배경 최적화 |  |  |  |  |
| 황수지 | 퀘스트, 보스 스킬 동기화 |  |  |  |  |
| 김병현 | -> 행정동 리모델링 학교 바깥 배경(에셋 사용) 및 라이팅 재설정 정장 키오스크 추가 티노 리깅 재설정 |  |  |  |  |

| 문제점 정리 | 모바일 프레임이 낮게 나옴 애니메이션 클라 간 동기화 버그 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결 방안 |  |  |  |
| 다음 주차 | 20-21 | 다음 기간 | 2025.07.08~2025.07.21 |
| 다음주 할 일 | 조성원(클라) - 오브젝트 , 배경 최적화 끝내기, 게임 밸런스 수정 황수지(서버) - 버그 수정, 더미클라 수정 및 동접 테스트 김병현(모델링) - 하이퀄리티 게임을 위해 배경 모델링 계속 하기, 캐릭터 메쉬 및 스켈레탈메쉬 수정 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |