|  |  | 작성자 | 2019184030 조성원 2020182045 황수지 2020184009 김병현 | 팀명 | TUworld |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 7~8 | 기간 | 2025.04.08 ~ 2025.04.20 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한 일 | - 지도 기능 추가, 실내로 레벨 전환 기능, 상점 UI 및 로직 추가, 여러 버그 수정 - 몬스터, 더미클라 navmesh이동 적용, DB 플레이어정보 연동 - 산융 내부 (지하실 던전), 체육관 내부(보스 맵) 제작, 학교 외관 수정 |  |  |  |  |
| 상세 수행내용 |  |  |  |  |  |
| 조성원 | - 플레이어 메시 동기화 수정 - 인벤토리 수정 및 플레이어 캡처 추가 - 지도 기능 추가 - 실내로 레벨 전환 기능 - 상점 UI 및 로직 추가 |  |  |  |  |
| 황수지 | - 몬스터, 더미클라 navmesh이동 적용 - DB 플레이어정보 연동 |  |  |  |  |
| 김병현 | 체육관 내부(보스 맵) 산융 내부 (지하실 던전) |  |  |  |  |

| 문제점 정리 | 조성원(클라) - 라이언트 간에 이동 동기화가 잘 안되고 지면과 닿지 않는 현상도 있음 , 가끔씩 리더포즈가 깨지는 현상 황수지(서버) - 동접 1000도 안나오고 터진다 김병현(모델링) - 바닥 콜리전 크기 안맞음, 여자캐릭터 팔이 갑옷 안으로 파고들어감 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결 방안 |  |  |  |
| 다음 주차 | 9~10 | 다음 기간 | 2025.04.21 ~ 2025.05.02 |
| 다음주 할 일 | 조성원(클라) - 이동 동기화 관련 모든 문제 수정, 메시 동기화 버그 완전 수정, 스킬 쿨타임 설정 황수지(서버) - 스킬 동기화, 상점 동기화 김병현(모델링) - 콜리전 문제 해결, 언리얼 메타휴먼을 활용한 npc제작 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |