|  |  | 작성자 | 2019184030 조성원 2020182045 황수지 2020184009 김병현 | 팀명 | TUworld |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 7~8 | 기간 | 2025.04.21 ~ 2025.05.02 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한 일 | - 남자 스킬 동기화 - 쿨타임 처리 및 스킬 쿨타임 UI 설계 - 캐릭터선택창 UI 제작 및 캐릭터선택창(로비) 후 입장 구조 변경 - 레벨업 , 스킬해금 작업 및 이펙트 추가 (포탈 , 레벨업 , 스킬해금) - 메타휴먼을 이용한 npc제작 |  |  |  |  |
| 상세 수행내용 |  |  |  |  |  |
| 조성원 | - 스킬 쿨타임 처리 및 스킬 쿨타임 UI 설계 - 메시 리더 컴포넌트 깨지는 버그 해결 - 캐릭터 선택 창 화면 설계 및 연동 - 이펙트 넣기 (포탈 , 레벨업 , 스킬해금) |  |  |  |  |
| 황수지 | - 남자 스킬 동기화 및 레벨업 , 스킬해금 작업 - 캐릭터선택창(로비) 후 입장 구조 변경 - 맵 분위기(안개, 카메라 비네트) 설정 및 맵/인벤토리/캐릭터 선택창 UI 디테일 수정 |  |  |  |  |
| 김병현 | - 메타휴먼을 이용한 npc제작 - 콜리전 박스 버그수정, 외관수정 |  |  |  |  |

| 문제점 정리 | 조성원(클라) - 점프 시 가끔씩 점프 애니메이션이 풀리지 않는 문제가 있음 ( ZLocation 문제같음 ) - 다른 플레이어가 안보이는 곳에서 무기나 방어구 변경 시 나중에 그 플레이어를 만났을 때 이전 장비로 보임 ( 장비 교체 안되어있음 ) - 클라이언트 간 스킬 동기화 시 가끔씩 스킬을 사용했는 데 기본공격 모션이 적용될 때가 있음 황수지(서버) - 건물 이동시 서버는 동기화 안되고 있음 - 동접 1000도 안나오고 터진다 김병현(모델링) - 여자캐릭터 팔이 갑옷 안으로 파고들어감 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결 방안 |  |  |  |
| 다음 주차 | 9~10 | 다음 기간 | 2025.05.03 ~ 2025.05.19 |
| 다음주 할 일 | 조성원(클라) - 시작 퀘스트 추가 - 중간평가 시연 시나리오 플레이 테스트 - EXE파일 추출 - 남은 동기화 버그들 해결 황수지(서버) - 건물 이동시 서버도 동기화 - 멀티스레드 동기화 김병현(모델링) - 장비 모델링 수정 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |