|  |  | 작성자 | 2019184030 조성원 2020182045 황수지 2020184009 김병현 | 팀명 | TUworld |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 5~6 | 기간 | 2025.03.24 ~ 2025.04.07 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한 일 | - 원거리공격(Gunner) 구현, 스킬 애니메이션&이펙트 적용, 아이템 상호작용&사용 기능 - 몬스터 타겟팅&공격처리, datatable(level, stats) 적용, DB연결 및 계정(Users)테이블 작업완료 - TIP, E건물 내부 모델링 및 체력키트&포션 제작 |  |  |  |  |
| 상세 수행내용 |  |  |  |  |  |
| 조성원 | - 원거리공격(Gunner) 구현 (원거리 무기 뷰잉, 애니메이션) - 스킬 애니메이션, 이펙트 적용 - 아이템 상호작용&사용 기능 구현 |  |  |  |  |
| 황수지 | - 몬스터 타겟팅, 공격처리 - datatable(level, stats) cvs파일 로드해서 적용 - X DevAPI 활용한 mysql연결 - 계정(Users)테이블 작업 완료(로그인, 회원가입 성공 및 실패 처리) |  |  |  |  |
| 김병현 | - 체력키트랑 체력포션 제작 - TIP건물 내부 1층 제작 - E건물 내부 2층 제작 |  |  |  |  |

| 문제점 정리 | - 장비 아이템 장착 시 특정 포즈의 애니메이션이 작동 안되는 문제 - 모듈형 캐릭터 몸통, 팔, 다리 약간씩 안맞음 - 뷰리스트 적용 안됨 - 공격 범위 제대로 적용 안됨 - 충돌처리 제대로 안돼서 언리얼에서 스폰 안되는 버그 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결 방안 |  |  |  |
| 다음 주차 | 7~8 | 다음 기간 | 2025.04.08 ~ 2025.04.20 |
| 다음주 할 일 | 클라 - 인벤토리 아이템 UI, 플레이어메인 서버 - 스킬 서버 연동 - 이동 AI 제작 및 적용 (몬스터, 더미클라) 모델링 - E동 프랍 제작 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |