|  |  | 작성자 | 2019184030 조성원 2020182045 황수지 2020184009 김병현 | 팀명 | TUworld |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 1~2 | 기간 | 2025.02.25 ~ 2025.03.07 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한 일 | - 인벤토리 UI 제작, 아이템 착용 시스템 추가 - 더미클라 연결 - 운동장, 농구장, 풋살장 모델링, 플레이어 스킬 애니메이션 제작 |  |  |  |  |
| 상세 수행내용 |  |  |  |  |  |
| 조성원 | - tap을 눌러 인벤토리 UI 띄우기 - 마우스 클릭으로 아이템 착용 시스템 설정 |  |  |  |  |
| 황수지 | - 더미클라 연결 (동접 50에서 서버사망) |  |  |  |  |
| 김병현 | - 운동장, 농구장, 풋살장, 벙커 모델링 - 플레이어 스킬 애니메이션 제작 |  |  |  |  |

| 문제점 정리 | 클라 1. 로그인시 패킷은 전송됐으나 hpbar 업데이트 안된다. 2. bodymesh마다 약간 안맞는다. 서버 1. 착지 위치 맞지 않음 2. 로그인시 플레이어, 몬스러 객체 하나씩 보내느라 느리다 3. lock을 생각없이 썼는데 더미클라 연결해보니 들통났다. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결 방안 | 클라 1. bar UI 생성 순서 조정? 2. skeltonmesl 뼈 위치 통일시켜보자.. 서버 1. 서버에서 맵 충돌처리 해야한다. 2.. 로그인시 한번에 객체들 정보 보내도록 패킷 추가 - AddPlayerPkt -> AddPlayersPkt (질문 - 패킷전송에 vector를 써도 되는가?) 3. ... |  |  |
| 다음 주차 | 3~4 | 다음 기간 | 2025.03.08 ~ 2025.03.21 |
| 다음주 할 일 | 클라 - 캐릭터 아이템 드랍기능과 인벤토리 간 연동 - 아이템 착용 시 아이템에 맞는 스탯 설정 - 플레이어 스탯 UI 및 설정 UI 구현 - 액터에 오브젝트 풀링과 동적 로딩 적용 서버 - 인벤토리, 아이템 착용 서버와 동기화 - 패킷 한번에 보내도록 추가 - 더미 클라 이동 - 맵 충돌처리 모델링 - 창업보육센터 모델링 - 아이템 썸네일(2D이미지) 만들기 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |