|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **작성자** | 2019184030 조성원  2020182045 황수지  2020184009 김병현 | **팀명** | TUworld |
| **주차** | **13~14** | **기간** | 2025.05.20 ~ 2025.06.02 | **지도교수** | **정 내 훈**(서명) |
| **이번주 한 일** | - 아이템 판매 동기화  - 인벤토리와 퀘스트 상태 DB 연동  - 퀘스트아이템 (문서, 열쇠) , Gs25 셀프 계산대, 스킬 애니메이션 추가 | | | | |
| **상세 수행내용** | | | | | |
| **조성원** | - 안드로이드 14 애뮬레이터에서 실행  - 판매UI 및 판매 기능  - 플레이어 무기 장착 안할 때 애니메이션 교체 처리 | | | | |
| **황수지** | - 판매 동기화  - 서버에서 퀘스트 구조 설계  - 인벤토리와 퀘스트 상태 DB 연동 | | | | |
| **김병현** | - 퀘스트아이템 (문서, 열쇠) 제작  - Gs25 셀프 계산대 제작  - 티노 애니메이션 및 남자스킬 애니메이션 추가  - E동 계단 너비 수정 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | - 서버에서 길찾기 실패시 몬스터가 모여서 생성되는 버그 발생  - 더미클라 접속이 안됨 | | |
| **해결 방안** |  | | |
| **다음 주차** | 15~16 | **다음 기간** | 2025.06.03 ~ 2025.06.16 |
| **다음주 할 일** | **조성원(클라)**  - 퀘스트 추가 , 사운드 이펙트 보강, 티노 애니메이션 리팩토링  **황수지(서버)**  - 버그 수정  **김병현(모델링)**  **-** 학교 주변 배경 만들기 | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |