|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **작성자** | 2019184030 조성원  2020182045 황수지  2020184009 김병현 | **팀명** | TUworld |
| **주차** | **15~17** | **기간** | 2025.06.03 ~ 2025.06.23 | **지도교수** | **정 내 훈**(서명) |
| **이번주 한 일** | - 퀘스트 4번까지 작업  - 티노 애니메이션 및 배경 작업 | | | | |
| **상세 수행내용** | | | | | |
| **조성원** | - 퀘스트 구조 추가  - 배경음악추가, 사운드 에셋 추가 | | | | |
| **황수지** | - 스폰테이블, 퀘스트 테이블 추가  - 테이블 기반으로 몬스터, 퀘스트 생성 | | | | |
| **김병현** | - 티노 애니메이션  - 배경 작업 | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | (지난 주와 동일)  - 서버에서 길찾기 실패시 몬스터가 모여서 생성되는 버그 발생  - 더미클라 접속이 안됨 | | |
| **해결 방안** |  | | |
| **다음 주차** | 15~16 | **다음 기간** | 2025.06.23 ~ 2025.07.07 |
| **다음주 할 일** | **조성원(클라)**  - 사운드 시스템 완성 , 퀘스트 전부 완성 , 티노 및 중간보스 퀄리티 높이기 , 게임 완성  **황수지(서버)**  - 버그 수정, 퀘스트 완성,  **김병현(모델링)**  **-** 학교 외부, 내부 작업 하기 | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |